[INSTITUCIÓN EDUCATIVA]

[Facultad / Carrera]

Sistemas Operativos · Fundamentos del Desarrollo de Software y Metodologías Ágiles

PROYECTO INTEGRADO

Consultora de Sistemas Operativos

Entrega del Sprint 1

Relevamiento técnico y planificación

Consultora: BrainStorming

Integrantes:

[Apellido y nombre del integrante 1]

[Apellido y nombre del integrante 2]

[Apellido y nombre del integrante 3]

[Apellido y nombre del integrante 4]

[Apellido y nombre del integrante 5]

[Apellido y nombre del integrante 6]

[Apellido y nombre del integrante 7]

[Apellido y nombre del integrante 8]

Docente: [Nombre del docente]

Clase 1 · Sprint 1 · [Fecha de entrega]

Índice

1. Objetivo del sprint	2

2. Acta de equipo	3

2.1. La consultora y sus integrantes	3

2.2. Roles del Sprint 1 y rotación	3

2.3. Normas de trabajo	3

2.4. Definition of Done y límite WIP	4

3. Backlog	5

3.1. Cómo está organizado	5

3.2. Historias de usuario del Estudio Contable	5

3.3. Historias de usuario del Laboratorio	6

3.4. Sprint Backlog del Sprint 1	7

3.5. Capturas del backlog en GitHub	8

4. Matriz de criterios de evaluación	11

4.1. Criterios del Estudio Contable	11

4.2. Criterios del Laboratorio	12

4.3. Diferencias entre ambos clientes	13

5. Cumplimiento de los criterios de terminado	14

6. Próximos pasos	14

# 1. Objetivo del sprint

El Sprint 1 corresponde a la Clase 1 del proyecto integrado y está dedicado al relevamiento técnico y a la planificación. Su fecha de cierre es el 09/10/2026. Su propósito es responder una pregunta: ¿qué necesita exactamente cada cliente y cómo vamos a decidir cuál es el mejor sistema operativo para él?

Para responderla, el equipo produjo los tres entregables que pide la consigna, que se desarrollan en este documento:

- Acta de equipo completa, con los roles de este sprint (capítulo 2).

- Backlog con las historias de usuario de los dos clientes, priorizadas (capítulo 3).

- Matriz de criterios de evaluación con su forma de medición y su peso (capítulo 4).

El Sprint 1 es la base de los siguientes: lo que se defina aquí determina qué se instalará en el Sprint 2, qué se medirá en el Sprint 3 y con qué datos se recomendará en el Sprint 4. Los pesos y criterios son una propuesta del equipo; se validarán con cada cliente durante la entrevista de relevamiento. Cada cliente tiene diez criterios, de los cuales cuatro son comunes.

# 2. Acta de equipo

## 2.1. La consultora y sus integrantes

La consultora se denomina BrainStorming y está integrada por ocho personas. Todas participan del trabajo técnico y todas asumen, en algún sprint, un rol de responsabilidad.

Tabla 1. Integrantes de la consultora

| N.º | Apellido y nombre | Correo o usuario de GitHub |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Completar] | [Completar] |
| 2 | [Completar] | [Completar] |
| 3 | [Completar] | [Completar] |
| 4 | [Completar] | [Completar] |
| 5 | [Completar] | [Completar] |
| 6 | [Completar] | [Completar] |
| 7 | [Completar] | [Completar] |
| 8 | [Completar] | [Completar] |

## 2.2. Roles del Sprint 1 y rotación

En Scrum, el Product Owner es la voz del cliente y prioriza el trabajo; el Scrum Master facilita el proceso, remueve bloqueos y cuida el tablero; y los Developers hacen el trabajo técnico y de redacción. Los roles de Product Owner y Scrum Master rotan en cada sprint. Con cuatro sprints y ocho integrantes, cada persona pasa por un rol de responsabilidad exactamente una vez.

Tabla 2. Rotación de roles

| Sprint | Product Owner | Scrum Master |
| --- | --- | --- |
| 1 (este sprint) | [Completar] | [Completar] |
| 2 | [Completar] | [Completar] |
| 3 | [Completar] | [Completar] |
| 4 | [Completar] | [Completar] |

En el Sprint 1, los seis integrantes restantes actúan como Developers.

## 2.3. Normas de trabajo

Las normas siguientes son la propuesta inicial del equipo y se ajustan en cada retrospectiva:

- Todo el trabajo se hace y se entrega en clase; no hay trabajo obligatorio para el hogar.

- Se realiza una reunión diaria (Daily) breve, de aproximadamente diez minutos, para decir qué se hizo, qué se hará y qué bloquea. Horario: [completar].

- La comunicación del equipo se hace por [canal: WhatsApp, Discord, etc.]; las decisiones de trabajo quedan registradas en GitHub.

- Las decisiones se toman por consenso; si no se llega a un acuerdo sobre prioridades, decide el Product Owner del sprint.

- Todo cambio entra al repositorio mediante rama y Pull Request, con revisión de al menos otro integrante.

- Toda afirmación se respalda con evidencia propia. Lo que no se pudo comprobar se marca como "leído" con su fuente; no se presenta como medido.

- Si un integrante no puede cumplir una tarea, lo avisa al Scrum Master antes de la Daily para reasignarla.

## 2.4. Definition of Done y límite WIP

Una tarea se considera terminada (Done) cuando cumple todas las condiciones siguientes:

- cumple los criterios de aceptación escritos en su historia;

- tiene la evidencia pedida (captura, tabla o documento) cargada en su archivo de evidencia;

- fue revisada por otro integrante mediante Pull Request; y

- su tarjeta se movió a la columna Done.

Para evitar la multitarea ineficiente se fija un límite de trabajo en curso (WIP) de [[cantidad, por ejemplo 4]] tarjetas en la columna In Progress. La regla del equipo es "dejar de empezar, empezar a terminar".

# 3. Backlog

## 3.1. Cómo está organizado

El Product Backlog se gestiona en GitHub. Cada historia de usuario es un Issue con su historia, sus criterios de aceptación y su forma de medición, y se ordena por sprint y por prioridad. El backlog parte del que armó el grupo y se completó para cubrir a los dos clientes por igual: cada elemento indica si es Existente, Modificado o Agregado respecto de ese primer backlog. Los sprints se representan con hitos (milestones), y las etiquetas indican el tipo de elemento (épica, historia, tarea, prueba o documento), el cliente (Estudio, Universidad, ambos o equipo), el sprint, la prioridad y el tamaño en puntos de historia (SP). Los Issues se muestran en un tablero con las columnas To Do, In Progress y Done.

Las historias siguen el formato "Como [quién soy], necesito [qué necesito], para [para qué me sirve]". Lo importante es el "para", porque ahí está lo que el cliente realmente quiere lograr. Los puntos de historia son una estimación inicial de esfuerzo (escala de Fibonacci) que se ajusta en la planificación de cada sprint. La columna "Se verifica con" vincula cada historia con el criterio de la matriz del capítulo 4 que permite comprobarla.

## 3.2. Historias de usuario del Estudio Contable

El Estudio Contable Márquez y Asociados tiene 30 empleados y 30 equipos. Sus preocupaciones son el costo de las licencias, el soporte, la rapidez con que el personal se adapta y que el sistema contable siga funcionando igual. El servidor del sistema contable pasará a la nube. Las historias están ordenadas por prioridad (1 es la más alta).

Tabla 3. Historias del Estudio Contable (Cliente A)

| N.º | Historia de usuario | Prioridad | SP | Se verifica con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como contadora del estudio, necesito firmar digitalmente las declaraciones, para presentarlas ante ARCA (ex AFIP) sin ir a una oficina. | Alta | 5 | CA-01 |
| 2 | Como contador, necesito que Tango siga funcionando igual que hoy, para no frenar la facturación ni la contabilidad. | Alta | 8 | CA-01 |
| 3 | Como dueño del estudio, necesito conocer el costo anual de licencias de cada opción, para no pagar una fortuna todos los años. | Alta | 5 | CA-02 |
| 4 | Como empleada con 58 años de antigüedad, necesito hacer mis tareas habituales sin una semana de capacitación, para seguir trabajando con normalidad. | Alta | 5 | CA-03 |
| 5 | Como dueño del estudio, necesito que no se pierda información al cambiar el servidor y las computadoras, para no perder datos de los clientes. | Alta | 8 | CA-06 |
| 6 | Como empleado, necesito que mis archivos y carpetas estén separados de los de mis compañeros, para proteger la información que manejo. | Media | 5 | CA-05 |
| 7 | Como dueño del estudio, necesito que los equipos tengan actualizaciones de seguridad vigentes y avisen de programas peligrosos, para evitar infecciones y pérdida de datos. | Media | 3 | CA-04, CA-10 |
| 8 | Como empleado, necesito imprimir y escanear desde mi notebook sin pedir ayuda, para entregar documentos a tiempo. | Media | 3 | CA-08 |
| 9 | Como dueño del estudio, necesito que los 30 equipos queden instalados de forma uniforme y rápida, para que el cambio no frene el trabajo. | Media | 5 | CA-07 |
| 10 | Como empleado, necesito que la notebook arranque rápido, para empezar a atender sin demora. | Baja | 2 | CA-09 |

## 3.3. Historias de usuario del Laboratorio

El Laboratorio de Informática de la Universidad es una sala de 25 equipos con alta rotación de estudiantes. Sus preocupaciones son que la sala no quede inutilizable después de cada clase, poder restaurarla, el presupuesto y la administración de muchos usuarios. El servidor del laboratorio (perfiles, espacio de alumnos, impresión y software) también estará en la nube.

Tabla 4. Historias del Laboratorio (Cliente B)

| N.º | Historia de usuario | Prioridad | SP | Se verifica con |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como administrador del laboratorio, necesito volver todas las computadoras a su estado original, para que el lunes estén como las dejé el viernes. | Alta | 8 | CB-01 |
| 2 | Como administrador, necesito que cada estudiante tenga una cuenta con permisos limitados, para que lo que haga uno no rompa el sistema ni los archivos de otros. | Alta | 5 | CB-03 |
| 3 | Como responsable del presupuesto, necesito licencias de costo bajo o nulo, para que el dinero alcance para las 25 computadoras. | Alta | 5 | CB-02 |
| 4 | Como estudiante de programación, necesito instalar mis propias herramientas, para hacer los trabajos prácticos de la materia. | Alta | 5 | CB-08 |
| 5 | Como docente, necesito que el software de mi materia funcione en las 25 computadoras, para dar la clase sin sorpresas. | Alta | 8 | CB-04 |
| 6 | Como administrador, necesito crear y gestionar decenas de usuarios sin perder horas, para atender la rotación de estudiantes. | Media | 5 | CB-05 |
| 7 | Como estudiante de diseño, necesito ofimática y herramientas de diseño, para entregar mis trabajos. | Media | 3 | CB-04 |
| 8 | Como administrador, necesito saber quién imprime en la sala, para controlar el uso de la impresora. | Media | 3 | CB-10 |
| 9 | Como administrador, necesito que el sistema siga recibiendo actualizaciones de seguridad, para que la sala no se infecte. | Media | 3 | CB-09 |
| 10 | Como estudiante, necesito que la computadora arranque rápido y use poca memoria, para empezar la clase sin esperar. | Baja | 2 | CB-06, CB-07 |

## 3.4. Sprint Backlog del Sprint 1

El Sprint Backlog reúne las tareas que el equipo se compromete a realizar en este sprint. El estado de cada una debe actualizarse al momento de presentar.

Tabla 5. Tareas del Sprint 1 (total: 56 puntos)

| N.º | Tarea | Cliente | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir recursos del equipo (notebooks de integrantes, máquinas virtuales) | Equipo | 3 | Backlog |
| 2 | Crear repositorio GitHub y Project (tablero) | Equipo | 2 | Backlog |
| 3 | Definir rotación de Product Owner y Scrum Master | Equipo | 2 | Backlog |
| 4 | Acta de equipo de BrainStorming | Equipo | 1 | Backlog |
| 5 | Cargar el backlog en el tablero, ordenado por prioridad | Equipo | 2 | Backlog |
| 6 | Preparar y hacer el cuestionario al Estudio Contable | Estudio | 3 | Backlog |
| 7 | Preparar y hacer el cuestionario a la Universidad | Universidad | 3 | Backlog |
| 30 | Definir criterios medibles del Estudio | Estudio | 5 | Backlog |
| 31 | Definir criterios medibles de la Universidad | Universidad | 5 | Backlog |
| 32 | Plan de pruebas común para ambos sistemas | Ambos | 3 | Backlog |
| 34 | Relevar los 30 equipos del Estudio | Estudio | 3 | Backlog |
| 35 | Cotizar licencias nuevas para el Estudio (30 equipos) | Estudio | 3 | Backlog |
| 36 | Cotizar 20 notebooks para el Estudio (con y sin licencia) | Estudio | 3 | Backlog |
| 38 | Relevar los 25 equipos del laboratorio | Universidad | 3 | Backlog |
| 39 | Cotizar licencias para la Universidad (Windows 11 educativo/Pro; Ubuntu sin costo de licencia) | Universidad | 3 | Backlog |
| 40 | Definir Definition of Done y límite WIP | Equipo | 2 | Backlog |
| 41 | CASO A - Product Backlog inicial del Estudio (PB-01 a PB-12) | Estudio | 2 | Backlog |
| 42 | CASO B - Product Backlog inicial de la Universidad (PB-01 a PB-12) | Universidad | 2 | Backlog |
| 43 | Definir ponderación de criterios por cliente | Ambos | 3 | Backlog |
| 46 | Capítulo 1 del informe: Relevamiento | Ambos | 3 | Backlog |

## 3.5. Capturas del backlog en GitHub

Las figuras siguientes muestran el backlog tal como está cargado en GitHub.

[Insertar captura: Repositorio con el equipo y tablero del Project]

Figura 1. Repositorio con el equipo y tablero del Project.

[Insertar captura: Tablero con las columnas To Do, In Progress y Done y el límite WIP]

Figura 2. Tablero con las columnas To Do, In Progress y Done y el límite WIP.

[Insertar captura: Lista de Issues del hito "Sprint 1 - Relevamiento"]

Figura 3. Lista de Issues del hito "Sprint 1 - Relevamiento".

[Insertar captura: Ejemplo de Issue con historia de usuario, criterios y forma de medición]

Figura 4. Ejemplo de Issue con historia de usuario, criterios y forma de medición.

[Insertar captura: Etiquetas del repositorio (tipo, cliente, sprint, puntos y prioridad)]

Figura 5. Etiquetas del repositorio (tipo, cliente, sprint, puntos y prioridad).

[Insertar captura: Tabla de rotación de Product Owner y Scrum Master en el README]

Figura 6. Tabla de rotación de Product Owner y Scrum Master en el README.

# 4. Matriz de criterios de evaluación

Cada criterio tiene una unidad y un método de medición, de modo que cualquier otro equipo que repita la medición obtenga el mismo resultado. Los pesos de cada cliente suman 100. Las mediciones se realizan en el Sprint 3, con las mismas pruebas y en las mismas condiciones para Windows 11 y Ubuntu.

## 4.1. Criterios del Estudio Contable

Tabla 6. Criterios y pesos del Estudio Contable (suma: 100)

| Código | Criterio | Unidad | Cómo lo medimos | Peso (%) | Por qué pesa así |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Compatibilidad con Tango, planillas, correo y firma digital | Funciones OK / probadas | Prueba funcional en cada sistema. Lo que no se pueda probar se marca 'leído, no comprobado' con la fuente. | 20 | Si Tango o la firma digital no funcionan, el estudio no puede operar. |
| CA-02 | Costo total del primer año (30 equipos y servidor en la nube) | ARS o USD | Suma de licencias, soporte, capacitación y nube con precio oficial vigente, fuente y fecha. | 15 | Es una de las dos preocupaciones explícitas del dueño. |
| CA-03 | Curva de aprendizaje | Minutos y ayudas | Una persona sin formación hace 5 tareas habituales en cada sistema; se cronometra y se cuentan las ayudas. | 15 | El dueño no quiere que su gente pierda una semana aprendiendo. |
| CA-04 | Años de actualizaciones de seguridad | Años | Fecha de fin de soporte publicada por el fabricante, con fuente oficial y fecha de consulta. | 10 | Equipos con datos de clientes no pueden quedar sin parches. |
| CA-05 | Separación de archivos entre usuarios | Acciones denegadas de 3 | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1. | 10 | Cada empleado maneja información reservada. |
| CA-06 | Recuperación ante falla o migración | Minutos | Tiempo para restaurar un equipo y el servidor en la nube desde backup o imagen hasta quedar operativos. | 8 | Responde a '¿qué pasa si falla un martes a las 9?'. |
| CA-07 | Despliegue por equipo | Minutos por equipo | Tiempo de instalación con imagen estándar, cronometrado de principio a fin. | 7 | Son 30 equipos y pocos días de trabajo. |
| CA-08 | Conectar una impresora nueva | Pasos | Cantidad de pasos y minutos desde cero, con captura de cada pantalla. | 5 | Se imprime a diario, pero la tarea es acotada. |
| CA-09 | Tiempo de arranque | Segundos (mediana de 3) | Cronómetro desde el encendido hasta poder abrir un programa. | 5 | Impacta cada mañana, aunque menos que el resto. |
| CA-10 | Aviso antes de ejecutar un programa descargado | Sí / No | Se descarga un instalador de prueba y se registra si el sistema avisa. | 5 | Protege a usuarios sin formación informática. |

## 4.2. Criterios del Laboratorio

Tabla 7. Criterios y pesos del Laboratorio (suma: 100)

| Código | Criterio | Unidad | Cómo lo medimos | Peso (%) | Por qué pesa así |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Restauración del estado original | Minutos y cambios revertidos | Se instalan y borran programas y archivos, se restaura con la herramienta elegida y se verifica. | 20 | Es la frase central del cliente: 'como las dejé el viernes'. |
| CB-02 | Costo del primer año (25 equipos y servidor en la nube) | ARS o USD | Precio oficial vigente de sistema, software y nube, con fuente y fecha. | 15 | El presupuesto no alcanza para licencias caras. |
| CB-03 | Aislamiento entre usuarios | Acciones denegadas de 3 | Con el usuario 2 se intenta abrir, modificar y borrar un archivo del usuario 1. | 15 | Cientos de estudiantes comparten los equipos. |
| CB-04 | Compatibilidad con el software de las materias | Programas OK / requeridos | Instalación y ejecución de las herramientas de programación, bases de datos, diseño y ofimática. | 15 | Cada materia pide software distinto. |
| CB-05 | Administración de usuarios | Minutos para crear 20 usuarios | Se crean 20 usuarios y se asignan a un grupo por terminal; se cronometra. | 10 | Hay decenas de usuarios distintos por administrar. |
| CB-06 | Memoria RAM en reposo | MB | Get-Counter o free -m tras 5 minutos sin tocar nada. | 5 | Los equipos pueden ser modestos. |
| CB-07 | Tiempo de arranque | Segundos (mediana de 3) | Cronómetro desde el encendido hasta poder abrir un programa. | 5 | Cada clase empieza con la sala encendida. |
| CB-08 | Instalación de herramientas de programación | Minutos | Se cronometra la instalación de compilador, editor y base de datos. | 5 | Los estudiantes instalan sus propias herramientas. |
| CB-09 | Años de actualizaciones de seguridad | Años | Fecha de fin de soporte publicada por el fabricante, con fuente y fecha de consulta. | 5 | Importa, pero la sala se restaura con frecuencia. |
| CB-10 | Registro de impresión por usuario | Impresiones registradas | Dos usuarios imprimen y se revisa el registro de la cola. | 5 | Control del uso de la isla de impresión. |

## 4.3. Diferencias entre ambos clientes

Los dos conjuntos de criterios no son idénticos, porque los clientes priorizan cosas distintas. El Estudio pondera sobre todo la compatibilidad con su software y el aprendizaje del personal; el Laboratorio, la restauración del estado, el aislamiento entre usuarios y la compatibilidad con el software de cada materia. Comparten cuatro criterios (costo, aislamiento entre usuarios, años de actualizaciones y tiempo de arranque), pero con pesos distintos, y cada cliente tiene seis criterios propios.

En el Sprint 3 los resultados de cada medición se convertirán en un puntaje de 0 a 10 (el mejor valor del criterio recibe 10 y el otro se calcula en proporción) y se multiplicarán por el peso, en la tabla comparativa. La suma ponderada de cada sistema para cada cliente será la base de la conclusión parcial del Sprint 3 y de la recomendación del Sprint 4.

# 5. Cumplimiento de los criterios de terminado

La consigna del Sprint 1 establece tres condiciones para considerarlo terminado. Se verifican a continuación:

Tabla 8. Verificación del Sprint 1

| Condición | Cómo se verifica | Cumple |
| --- | --- | --- |
| Ningún criterio dice solamente "que sea fácil" o "que sea seguro": todos tienen una forma concreta de medirse. | Cada criterio de las Tablas 6 y 7 tiene unidad y método de medición. | Sí |
| Los pesos de todos los criterios suman 100. | Tabla 6: 100. Tabla 7: 100. | Sí |
| Los criterios del Cliente A no son idénticos a los del Cliente B. | Comparten 4 de 10 criterios, con pesos distintos; 6 son propios de cada cliente. | Sí |

También se cumple que hay entre 8 y 12 criterios por cliente (10 en cada caso) y que cada criterio tiene definido cómo se mide y cuánto pesa en la decisión final.

# 6. Próximos pasos

Con el Sprint 1 cerrado, el equipo pasa al Sprint 2, de instalación, donde se instalarán Windows 11 y Ubuntu con una bitácora de diez pasos y una captura propia por paso. Antes de comenzar, se prevé:

- validar con cada cliente los criterios y los pesos propuestos;

- confirmar la vía de instalación y las máquinas de los integrantes;

- rotar los roles de Product Owner y Scrum Master, y realizar la revisión y la retrospectiva del sprint;

- completar los campos pendientes de este documento: integrantes, roles, normas y las capturas del backlog.