UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Facultad de Producción y Tecnología / Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

Sistemas Operativos · Fundamentos del Desarrollo de Software y Metodologías Ágiles

PROYECTO INTEGRADO

Consultora de Sistemas Operativos

Evaluación, prueba y recomendación del sistema operativo más adecuado para dos clientes con necesidades opuestas

Consultora: BrainStorming

Integrantes:

Alanis Nicolás

Arroyo Andrea

Lopez Salomon Federico

Mansilla David

Marun Susana

Miwszuk Hazahel

Perez Cristian

Veliz Julieta

Docentes: Antonetti Paola / Castilla Patricia

Fecha de entrega: 30 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	2

1.1. Contexto	2

1.2. Planteamiento del problema	2

1.3. Objetivos	2

1.4. Alcance y limitaciones	3

1.5. Estructura del informe	3

2. Descripción del proyecto	4

2.1. De qué se trata	4

2.2. Los clientes	4

2.3. Hipótesis de partida	5

2.4. Metodología de trabajo	5

2.5. Planificación por sprints	6

2.6. Entorno de instalación y pruebas	6

2.7. Herramientas y gestión del trabajo	6

2.8. Criterios de evaluación y evidencia	7

2.9. Componentes de propuesta	7

Referencias	7

# 1. Introducción

## 1.1. Contexto

El sistema operativo es el intermediario entre las aplicaciones que utilizan las personas y el hardware que las ejecuta: reparte el procesador, la memoria y el disco entre todos los programas y administra usuarios, archivos y permisos. Por esa razón, la elección del sistema operativo de una organización condiciona los costos de licenciamiento, la facilidad de uso, la seguridad, el soporte técnico y la continuidad del trabajo cotidiano.

En la práctica profesional, esta decisión suele tomarse por costumbre, por preferencias personales o por recomendaciones sin respaldo empírico. El presente proyecto propone el camino inverso: no se puede recomendar lo que no se probó. Por lo tanto, la recomendación final debe sostenerse con evidencia producida y medida por el propio equipo.

## 1.2. Planteamiento del problema

Una consultora informática, conformada por los integrantes de este grupo, debe asesorar a dos clientes reales con necesidades muy distintas: un estudio contable que renueva sus equipos de trabajo y un laboratorio de informática universitario con alta rotación de usuarios. Ambos deben decidir entre dos sistemas operativos, Microsoft Windows 11 y Ubuntu (distribución GNU/Linux). No existe una única respuesta correcta: es posible recomendar un sistema distinto a cada cliente, y lo que se evalúa es la evidencia con la que se sostiene cada recomendación.

## 1.3. Objetivos

Objetivo general. Evaluar Windows 11 y Ubuntu en condiciones comparables y recomendar a cada cliente el sistema operativo que mejor satisface sus necesidades, justificando la decisión con mediciones propias.

Objetivos específicos.

- Relevar los requerimientos de cada cliente y traducirlos a criterios de evaluación medibles.

- Instalar ambos sistemas operativos documentando cada paso con evidencia propia.

- Someter ambos sistemas a las mismas pruebas, en las mismas condiciones, y registrar los resultados.

- Elaborar una recomendación por cliente, estimando costos, riesgos y plan de implementación.

- Organizar el trabajo con un marco ágil (Scrum) y herramientas de control de versiones e integración continua.

## 1.4. Alcance y limitaciones

El proyecto se desarrolla en un entorno académico. Por ese motivo, deben distinguirse con claridad tres tipos de contenido a lo largo del informe:

- Comprobado: instalaciones y mediciones realizadas por el equipo sobre máquinas virtuales ejecutadas en las notebooks de sus integrantes, con capturas propias.

- Leído: información tomada de documentación oficial o de terceros, citada con su fuente y fecha, que el equipo no pudo verificar por sí mismo.

- Propuesto: componentes que se presentan como propuesta de trabajo, tales como el viaje al lugar del cliente, la compra de equipos y la contratación de licencias.

Las pruebas sobre máquinas virtuales no equivalen a las pruebas sobre equipos físicos, y las notebooks de los integrantes no reproducen las computadoras de escritorio del laboratorio universitario. Estas limitaciones se retoman en los capítulos de pruebas y conclusiones.

## 1.5. Estructura del informe

El informe se organiza en cuatro capítulos que se corresponden con los sprints del proyecto. Este documento presenta la carátula, la introducción y la descripción general del proyecto; los capítulos de relevamiento, instalación, pruebas y recomendación se incorporarán a medida que cada sprint se complete.

# 2. Descripción del proyecto

## 2.1. De qué se trata

El proyecto integra dos materias, Sistemas Operativos y Fundamentos del Desarrollo de Software y Metodologías Ágiles, en una única actividad. El trabajo consiste en tres tareas encadenadas: instalar Windows y Linux documentando cada paso con capturas propias; probar ambos sistemas con las mismas pruebas y medir los resultados; y recomendar a cada cliente el sistema que le conviene, indicando con qué evidencia se sostiene la decisión.

## 2.2. Los clientes

Cliente A: Estudio Contable Márquez y Asociados. Cuenta con 30 empleados y 30 equipos. Utiliza planillas de cálculo, un sistema contable de escritorio (Tango), firma digital, facturación electrónica y abundante correo electrónico. Nadie tiene formación informática y la empleada de mayor antigüedad tiene 58 años. Sus preocupaciones principales son el costo anual de las licencias, quién brinda soporte cuando algo falla, el tiempo que requiere la adaptación del personal y que el sistema contable continúe funcionando igual. El estudio se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego.

El relevamiento de los equipos existentes arrojó el siguiente resultado:

Tabla 1. Inventario de equipos del Estudio Contable

| Sistema operativo relevado | Equipos | Plan previsto |
| --- | --- | --- |
| Windows 10 | 7 | Reinstalación con Windows 11 |
| Windows 11 | 3 | Se conservan, con licencia nueva |
| Windows 7 | 10 | Reemplazo por notebooks nuevas |
| Windows 98 | 5 | Reemplazo por notebooks nuevas |
| Windows XP | 5 | Reemplazo por notebooks nuevas |
| Total | 30 | 20 equipos nuevos y 10 existentes |

Los 20 equipos con Windows 7, Windows 98 y Windows XP corresponden a sistemas que ya no reciben actualizaciones de seguridad, por lo que su reemplazo es prioritario. Se prevé que los 30 equipos queden como notebooks con Windows 11. Además, el estudio utiliza actualmente una máquina como servidor del sistema contable, por lo que el plan de migración incluye el respaldo completo de ese servidor y de los archivos de cada usuario, y el traslado del servidor a la nube. El estudio no cuenta con licencias válidas, de modo que todas las licencias a considerar son nuevas.

Cliente B: Laboratorio de Informática de la Universidad. Es una sala de 25 computadoras de escritorio utilizadas por estudiantes de todas las carreras, con alta rotación de usuarios, necesidad de restaurar el estado de los equipos, esquema multiusuario y restricción presupuestaria. Se emplea para programación y bases de datos, diseño, ofimática y navegación, y cada materia solicita software diferente. Sus preocupaciones son que la sala quede inutilizable después de cada clase, poder volver los equipos a su estado original, que el presupuesto no alcance para licencias costosas y administrar decenas de usuarios distintos. El servidor del laboratorio (perfiles, espacio de alumnos, impresión y software) también estará en la nube.

Tabla 2. Comparación de los clientes

| Aspecto | Estudio Contable | Laboratorio universitario |
| --- | --- | --- |
| Equipos | 30 notebooks | 25 computadoras de escritorio |
| Usuarios | 30 empleados, sin formación informática | Cientos de estudiantes por semana |
| Prioridad | Costo de licencias, facilidad de uso, estabilidad del sistema contable | Restauración del estado, multiusuario, bajo costo |
| Software crítico | Tango, planillas, firma digital, correo | Herramientas de programación, bases de datos, diseño, ofimática |
| Hipótesis de partida | Windows 11 | Ubuntu |

## 2.3. Hipótesis de partida

A partir del relevamiento inicial, el equipo formula una hipótesis de trabajo: Windows 11 sería la opción más adecuada para el estudio contable, porque el sistema contable utilizado está desarrollado para entornos Windows, y Ubuntu lo sería para el laboratorio universitario, por su ausencia de costos de licencia y su modelo de usuarios y permisos. Esta es una hipótesis y no una conclusión: debe confirmarse o corregirse con los resultados de las pruebas, y si estos la contradicen, la recomendación final cambiará.

## 2.4. Metodología de trabajo

El proyecto se organiza con el marco Scrum, que permite abordar un trabajo complejo dividiéndolo en ciclos cortos que entregan valor de forma incremental. El equipo está formado por ocho integrantes y adopta tres roles.

Tabla 3. Roles de Scrum en la consultora

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Es la voz del cliente dentro del equipo. Prioriza las tareas del Product Backlog según las necesidades reales del Estudio o del Laboratorio. |
| Scrum Master | Facilita el proceso, remueve bloqueos técnicos, cuida la dinámica del equipo y mantiene al día el tablero. |
| Desarrolladores | Realizan las instalaciones, las mediciones de rendimiento, las pruebas de seguridad y la redacción. |

Los roles de Product Owner y Scrum Master rotan en cada sprint, de modo que todos los integrantes experimenten la gestión. Los artefactos utilizados son el Product Backlog, el Sprint Backlog y el incremento de cada sprint (por ejemplo, la bitácora de instalación, la matriz de pruebas o un informe parcial). Los requerimientos se expresan como historias de usuario con el formato "Como [quién soy], necesito [qué necesito], para [para qué me sirve]", acompañadas de criterios de aceptación y de una estimación en Story Points. El trabajo se guía por los valores del Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001) y por la Guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020).

## 2.5. Planificación por sprints

Tabla 4. Sprints del proyecto

| Sprint | Clases | Eje | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clase 1 (09/10) | Relevamiento técnico y roles ágiles | Criterios medibles, historias de usuario y plan de pruebas |
| 2 | Clases 2 y 3 (16/10) | Instalación | Bitácora de instalación de ambos sistemas con capturas; tablero con límites WIP |
| 3 | Clases 4 y 5 (23/10) | Pruebas y control de versiones | Tabla comparativa con puntaje ponderado y conclusión parcial; trabajo con Git y GitHub |
| 4 | Clase 6 (30/10) | Recomendación, CI/CD y cierre | Informe final y defensa de cinco minutos ante el cliente |

## 2.6. Entorno de instalación y pruebas

El equipo trabaja con la Vía A: ambos sistemas operativos se instalan en máquinas virtuales con VirtualBox dentro de las notebooks de los integrantes. Para garantizar la comparabilidad, las dos máquinas virtuales se configuran con la misma cantidad de memoria, procesadores virtuales y espacio en disco. Cada instalación sigue una bitácora de diez pasos (preparación del medio, arranque, particionado, sistema de archivos, idioma y región, usuario administrador, primer arranque, actualización, usuarios y grupos, e instalación del software del cliente), y cada paso se respalda con una captura propia.

## 2.7. Herramientas y gestión del trabajo

- GitHub Issues y Projects: el Product Backlog está compuesto por 145 elementos (historias de usuario, tareas, pruebas, documentos y épicas), cada uno con criterios de aceptación y evidencia requerida. Parte del backlog que armó el grupo y se completó para cubrir a los dos clientes por igual; cada elemento indica si es Existente, Modificado o Agregado respecto de ese primer backlog. Se organizan en un tablero con las columnas To Do, In Progress y Done, con un límite de trabajo en curso (WIP) para evitar la multitarea ineficiente. Los sprints se representan con hitos (milestones) y los elementos con etiquetas (labels) por tipo, cliente, sprint, tamaño y prioridad.

- Git y GitHub: el control de versiones permite que todo el equipo trabaje en la documentación sin pisar cambios ni perder versiones anteriores, mediante ramas y solicitudes de integración (Pull Requests) con revisión de pares.

- Integración y entrega continuas (CI/CD): mediante GitHub Actions se valida automáticamente el formato del informe en cada integración y se arma una versión estable en PDF, disponible para la defensa en cualquier momento.

## 2.8. Criterios de evaluación y evidencia

Un criterio que no se puede medir no sirve. Por eso cada criterio se define con su unidad y su método de medición, por ejemplo: segundos desde el encendido hasta poder abrir un programa, megabytes de memoria ocupada en reposo, pasos necesarios para conectar una impresora, años de actualizaciones de seguridad garantizadas o tiempo de restauración del estado original. La pregunta de control es si otro equipo que repitiera la medición obtendría el mismo resultado. Los criterios se ponderan de forma distinta para cada cliente y los resultados alimentan una matriz de decisión ponderada. La recomendación se redacta en orden inverso al de un trabajo práctico habitual: primero la conclusión, luego las tres razones principales, después la evidencia y, por último, el detalle técnico en un anexo.

## 2.9. Componentes de propuesta

Algunos aspectos del proyecto se plantean como propuesta: el viaje de dos personas durante cuatro o cinco días al lugar donde se encuentra el estudio, la compra y el traslado de las 20 notebooks nuevas, la adquisición de licencias y la migración del servidor a la nube. En esos casos el informe presenta una propuesta con sus supuestos explícitos, precios de referencia con fuente y fecha. Cada componente se desarrolla en el documento correspondiente.

# Referencias

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org

[Antonetti, Castilla / UNPILAR]. (2026). Proyecto integrado: Consultora de Sistemas Operativos. Consigna de la actividad. Material de cátedra.